庐商财富广场项目程序计划

一、宣传发动   5月

二、调研论证   5月

三、策划定位阶段  6月～7月

四、反馈意见及确定阶段  8月

五、规划方案确定阶段   9月～10月

六、县委县政府审批方案  9～10月

七、组织成立阶段   9～10月

八、筹资阶段  9月～10月

九、立项规划报审阶段（政策落实阶段）  10月

十、实施建设阶段  2015年底最佳时期

十一、楼宇分配阶段  2016年（2015年12月份）

十二、招商阶段  2017年（根据实施情况决定）

十三、使用期、服务阶段  2018年